КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫ                                              КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА                                  ЖАЛАЛ-АБАД ОБЛУСУ                                                                    ЖАЛАЛ-АБАДСКАЯ ОБЛАСТЬ

ТОГУЗ-ТОРО РАЙОНУ                                                                                                                                                                                                 ТОГУЗ-ТОРОУСКИЙ РАЙОН

КАРГАЛЫК                                                                              АЙЫЛНЫЙ КЕНЕШ

АЙЫЛ АЙМАГЫНЫН                                                   КАРГАЛЫКСКОГО

АЙЫЛДЫК  КЕҢЕШИ                                                                  АЙЫЛНОГО АЙМАКА

Каргалык  айылдык кеңешинин (I чакырылышынын)  кезектеги V сессиясынын

№ 21   ТОКТОМУ

30 -  декабрь   2024-жыл                      	                                        Казарман  айылы

Каргалык айыл аймагынын 2025-2029-жылдардагы социалдык - экономикалык өнүктүрүү жана калкты социалдык жактан коргоо программасын бекитүү

Каргалык айылдык кеңешинин алдындагы «Бюджет, экономика, инвестиция, муниципалдык менчик, ишкердик иш жана тышкы экономикалык байланыш боюнча» туруктуу комиссиясынын  төрагасы  А.К.Атыкановдун маалыматын угуп жана талкуулап, Каргалык айылдык кеңешинин Регламентинин 2-главасынын 2.1- пунктуна ылайык,

Каргалык  айылдык кеңешинин (I чакырылышынын)

кезектеги V сессиясы

ТОКТОМ КЫЛАТ:

- Каргалык айыл аймагынын 2025-2029-жылдардагы социалдык - экономикалык өнүктүрүү жана калкты социалдык жактан коргоо программасы алымча -кошумчасы менен бекитилсин.

- Жогорудагы кабыл алынган программага ылайык иш алып баруу жагы Каргалык айыл аймагынын айыл өкмөтүнүн жалпы аппарат кызматкерлерине жүктөлсүн.

- Бул токтомду аткаруу Каргалык айыл өкмөтүнүн башчысы З.Э.Акуновага милдеттендирилсин.

- Бул токтом Каргалык айыл өкмөтүнүн расмий веб-сайтына жарыялансын.

- Бул токтомду көзөмөлдөө “Бюджет, экономика, инвестиция, муниципалдык  менчик, ишкердик иш жана тышкы экономикалык байланыш боюнча”  туруктуу комиссиясынын төрагасы А.К.Атыкановго тапшырылсын.

Каргалык  айылдык  кеңешинин төрагасы                                         Т.И.Токтоболотов

БЕКИТЕМ

Каргалык  айылдык  кеңешинин

төрагасы___________Т.И.Токтоболотов

Каргалык айылдык кеңешинин

кезектеги  V сессиясынын

№ 21  токтомуна  тиркеме

30-  декабрь 2024-жыл

Каргалык айыл аймагынын 2025-2029-жылдарга социалдык экономикалык өнүктүрүү жана  жана калкты социалдык  жактан коргоо  программасынын иш чаралар планы.

| Иш-чаранын сүрөттөлүшү |  | Жооптуу жана катышуучулар | Ишке ашыруу мөөнөттөрү | Баасы (миң сом) | Каржылоо булактары / ресурстар | Мониторинг белгилери (I жарым жылдык) | Мониторинг белгилери (II жарым жылдык) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Калк. Миграция маселеси |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Жергиликтүү жумуш орундарын көбөйтүү, айрыкча айыл чарба, туризм, чакан ишкердик, жана кол өнөрчүлүк тармактарында. | Айыл өкмөтүнүн кызматкерлери, Райондук социалдык өнүгүү башкармалыгы, жеке ишкерлер, жаштар, аялдар | 2025-жыл 2026-жыл 2027-жыл 2028-жыл 2029-жыл | 0 | Жеке ишкерлер демөөрчүлөр | Кварталына 20 жумушсуздар кесиптик ачык эшиктер күнүнө чакырылат жана окуудан өткөрүлөт. Ишкерлер тарабынан жаңы жумушчу орундар тузүлөт. Жергиликтүү калктын аймакта калып иштөөсүнө шарт түзөт. | Кварталына 20 жумушсуздар кесиптик ачык эшиктер күнүнө чакырылат жана окуудан өткөрүлөт. Натыйжана катышуучулар кесиптик билим алышат. Туризм, ишкерди, кол өнөрчүлүк багытында иштөөсүнө шарт түзүлөт. |
| 1.2 | ### Мамлекеттик программаларын ишке ашыруу максатында экономикалык жана социалдык багыттагы жеңилдетилген насыяларды сунуштоо менен айыл жеринде бизнес ачууга, ишкердик кылууга шарттарды түзүү | Айыл өкмөтү, райадминистрация, салык кызматы | 2025-жыл 2026-жыл 2027-жыл 2028-жыл 2029-жыл | 0 | Өнүктүрүү фонддору, банктар, фонддор, донорлор, гранттык программалар | Атайын чакан бизнес ачуу үчүн жеңилдетилген насыялар жана колдоолор көрсөтүлүп, мигранттарга айылда жашоого жана айыл экономикасын көтөрүүгө, жумушчу орундар менен камсыздалып шарт түзүлөт. | Атайын чакан бизнес ачуу үчүн жеңилдетилген насыялар жана колдоолор көрсөтүлүп, мигранттарга айылда жашоого жана айыл экономикасын көтөрүүгө, жумушчу орундар менен камсыздалып шарт түзүлөт. |
| 1.3 | Миграцияда болгон жарандардын укуктук коргоосун күчөтүү, чет өлкөдө иштеген мигранттардын үй-бүлөлөрүнө эмгек шарттары боюнча юридикалык консультация берүү | Айыл өкмөтү, Укуктук-консультациялык кызматтар | 2025-жыл 2026-жыл 2027-жыл 2028-жыл 2029-жыл |  | Акча каражаты талап кылынбайт | Миграцияда болгон жарандардын үй бүлөлөрү укуктук мыйзамдар боюнча консультация алат жана социалдык жактан көмөк көрсөтүлөт. | Миграцияда болгон жарандардын үй бүлөлөрү укуктук мыйзамдар боюнча консультация алат жана социалдык жактан көмөк көрсөтүлөт.алат. |
| 1,4 | Каргалык айыл аймагындагы ички миграцияда жүргөн жарандарына ар кандай документацияларды алууга көмөк көрсөтүү | Айыл өкмөтү, Укуктук-консультациялык кызматтар | 2025-жыл 2026-жыл 2027-жыл 2028-жыл 2029-жыл |  | Акча каражаты талап кылынбайт | Ички миграцияда жүргөн калктын ар кандай документтерди алуусу боюнча консультацияларды алат жана колдоо көрсөтүлөт. | Ички миграцияда жүргөн калктын ар кандай документтерди алуусу боюнча консультацияларды алат жана колдоо көрсөтүлөт. |
| 2 | Кызматтар жана жергиликтүү инфраструктура. |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Казарман айылын таза суу менен камсыз кылуу, саркынды сууларды агызуучу канализация куруу | Айыл өкмөт (ФЭБ, айыл башчы, сатып алуулар) Таза кызмат МИсы | 2025-2029 | Жалпы 267000,0 | Жергиликтүү бюджет республикалык бюджет Өнүктүрүү фонддор Инвесторлор | Казарман айылында 1500 кожолукка таза суу ичүүгө, борбордук канализация пайдаланууга шарт түзүлөт 2025-2029-жылдар | Казарман айылында 1500 кожолукка таза суу ичүүгө, борбордук канализация пайдаланууга шарт түзүлөт 2025-2029-жылдар |
| 2.2 | ### Каргалык айыл аймагындагы айылдардагы суу топтоочу резервуварларды тазалоо, суу берүүчү колонкаларды жана задвижкаларды калыбына келтирүү. Ар бир түтүнгө суу эсептегичтерди орнотуу. | Айыл өкмөт Таза кызмат МИсы | 2025-2029 2025-жыл 2026-жыл 2027-жыл 2028-жыл 2029-жыл | 700,0 140,0 140,0 140,0 140,0 140,0 | ж/бюджет | Каргалык аймагынын Казарман, Кара-Суу, Чет-Булак, Табылгыты айылдарынын жашоочулары сапаттуу ичүүчү таза суу менен камсыз болууга шарт түзүлөт. | Каргалык аймагынын Казарман, Кара-Суу, Чет-Булак, Табылгыты айылдарынын жашоочулары сапаттуу ичүүчү таза суу менен камсыз болууга шарт түзүлөт. |
| 2.3 | Кара-Суу айылындагы Жапсар, Чалдыбар көчөсүнө жана Казарман айылынын Саз участкасына ичүүчү суу тартуу, ПСД жасатуу | Айыл өкмөтү Таза кызмат МИ | 2025-2026-жыл | 5600,0 | Жергиликтүү бюджет | Кара-Суу айылынын 115 кожолугу, Саз участкасынын 75 кожолугу ичүүчү суу менен камсыздалат | Кара-Суу айылынын 115 кожолугу, Саз участкасынын 75 кожолугу ичүүчү суу менен камсыздалат |
| 2.4 | ### А.Жооров көчөсүнүн жарыктандыруусун аягына чыгаруу | Айыл өкмөтү | 2026-жыл | 400,0 | Жергиликтүу бюджет | Жашоочуларга ыңгайлуу шарттар тузүлөт | Жашоочуларга ыңгайлуу шарттар тузүлөт |
| 2.5 | Казарман, Нур-Жайык кичи району, Чет-Булак, Кара-Суу, Табылгыты айылдарын жарыктандыруу, столб сатып алуу | Айыл өкмөтү | 2025-жыл 2026-жыл 2027-жыл 2028-жыл 2029-жыл | 1225,0 1000,0 1000,0 1000,0 1000,0 | Жергиликтүү бюджет | Айылдардын көчөлөрү жарыктандырылып, жашоочуларга шарт түзүлөт, инфраструктура жакшырат | Айылдардын көчөлөрү жарыктандырылып, жашоочуларга шарт түзүлөт, инфраструктура жакшырат |
| 2.6 | Каргалык айыл аймагындагы Казарман, Нур-Жайык кичи району, Чет-Булак, Кара-Суу, Табылгыты айылдарынын ичиндеги жөө адам өтүүчү тар көчөлөрдү цементтөө | Айыл өкмөтү | 2025-жыл 2026-жыл 2027-жыл 2028-жыл 2029-жыл | 200,0 200,0 200,0 200,0 200,0 | Жергиликтүү бюджет БУУДАТП | Жылына 300м аралыктагы тар көчөлөр цементтелип, жөө адамдардын өтүүсүнө ыңгайлуу шарттар түзүлөт. | Жылына 300м аралыктагы тар көчөлөр цементтелип, жөө адамдардын өтүүсүнө ыңгайлуу шарттар түзүлөт. |
| 2.7 | Казарман Чет-Булак Кара-Суу, Табылгыты айылдарына жол белгилерди орнотуу | Айыл өкмөтү, Тогуз-Торо райондук Жол-Кайгуул кызматы | 2025-жыл 2026-жыл 2027-жыл 2028-жыл 2029-жыл | 150,0 150,0 150,0 150,0 150,0 | Жергиликтүү бюджет | Жергиликтүү жашоочуларды жол коопсуздугунан сактайт жана жол кырсыгын болтурбоого шарт түзөт | Жергиликтүү жашоочуларды жол коопсуздугунан сактайт жана жол кырсыгын болтурбоого шарт түзөт |
| 2.8 | Водхоз участкасындагы таза суу магистралынын трубаларын жаңыртуу | Айыл өкмөтү, Таза-Кызмат МИ | 2026-2027-жыл | 500,0 | Жергиликтүү бюджет | Жашоочулар үзгүлтүксүз таза суу менен камсыз болот | Жашоочулар үзгүлтүксүз таза суу менен камсыз болот |
| 2.9 | Чарабай каналына көпүрө куруу | Айыл өкмөтү, УОС | 2025-жыл | 250,0 | Жергиликтүү бюджет | Акимбаев көчөсүнүн жарандарына Чарабай каналынан өтүүсүнө шарт түзүлөт | Акимбаев көчөсүнүн жарандарына Чарабай каналынан өтүүсүнө шарт түзүлөт |
| 2.10 | Акимбаев, Жооров көчөсүнөн Чарабай каналына көпүрө куруу | Айыл өкмөтү | 2025-жыл | 1200,0 | Тогуз-Торо өнүктүрүү фондусу | Акимбаев көчөсүнүн жарандарына Чарабай каналынан өтүүсүнө шарт түзүлөт | Акимбаев көчөсүнүн жарандарына Чарабай каналынан өтүүсүнө шарт түзүлөт |
| 2.11 | Авто бекет куруу | КР Транспорт министрлиги, РМА | 2025-жыл | 30000,0 | республикалык бюджет, фонд | Тогуз-Торо районунун 24000 калкына жана такси Кызмат көрсөтүүчүлөргө шарт түзүлөт | Тогуз-Торо районунун 24000 калкына жана такси кызмат көрсөтүүчүлөргө шарт түзүлөт |
| 2.12 | Нур-Жайык кичи районундагы 5,6,7- үйлөрдүн сыртын жылуулоо жана жасалгалоо | Демөөрчү | 2025-2027-ж. | 10000,0 | Демөөрчү | Нур-Жайык кичи районундагы 5,6,7- үйлөрдүн жашоочуларына ыңгайлуу шарттар түзүлөт. | Нур-Жайык кичи районундагы 5,6,7- үйлөрдүн жашоочуларына ыңгайлуу шарттар түзүлөт. |
| 2.13 | Кара-Суу айылынын Жылан-Уюк участкасынын башына 12 даана электр мамыларын орнотуу | Айыл өкмөту, РЭТ | 2026-2029-ж. | 500,0 | Жергиликтүү бюджет | Жергиликтүү калктын жашоосуна ыңгайлуу шарттар тузүлөт. | Жергиликтүү калктын жашоосуна ыңгайлуу шарттар тузүлөт. |
| 2.14 | Түндүк-Түштүк альтернативдүү авто жолунун Кара-Суу айылындагы аралыгына тротуар куруу жана жарыктандыруу | КР Транспорт министрлиги | 2025-2029-жылдар | Долбоорго ылайык | Республикалык бюджет | Жергиликтүү калктын жашоосуна ыңгайлуу шарттар тузүлөт. Жол коопсуздугу алдын алат. | Жергиликтүү калктын жашоосуна ыңгайлуу шарттар тузүлөт. Жол коопсуздугу алдын алат. |
| 2.15 | Келечек, Күнчубак балдар бакчаларын капиталдык ремонттон өткөрүү | РМА, Айыл өкмөтү, РайБББ | 2025-2029-жылдар | Долбоорго ылайык | Республикалык бюджет | Балдар бакчалардын материалдык техникалык базасы жакшырат, тарбиялануучуларга ыңгайлуу шарттар тузулөт. | Балдар бакчалардын материалдык техникалык базасы жакшырат, тарбиялануучуларга ыңгайлуу шарттар тузулөт. |
| 2.16 | Ж.Кыдыров атындагы эс алуу паркынын айланасын тосуу | Айыл өкмөтү | 2025-ж | 7000,0 | Жергиликтүү бюджет | Парктын коопсуздугу камсыз болот, инфраструктура жакшырат. | Парктын коопсуздугу камсыз болот, инфраструктура жакшырат. |
| 2.1. Ички жолдор |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | Казарман айылындагы Кыдырбаев көчөсүнүн 1 км жолун, А.Жусупбеков көчөсүнүн 1 км жолун асфальттоо, Жаңыбаева к. 1км, Арстанбеков к. 1 км аралыгына асфальт төшөө | Айыл өкмөтү | 2026-2029-жылдар | 29200,0 | Жергиликтүү бюджет Стим грант | 2 км аралыктагы ички жолдор оңдолот | 2 км аралыктагы ички жолдор оңдолот |
| 2.1.2 | Дөөткулов-2 көчөсүнө ысык асфальт төшөө жана жарыктандыруу | Айыл өкмөтү | 2026-2029-жылдар | 10000,0 | Жергиликтүү бюджет Стим грант, өнүктүрүү фонд | Дөөткулов-2 көчөсүнө 1 300 метр аралыкка ысык асфальт төшөлөт жана жарыктандырылат | Дөөткулов-2 көчөсүнө 1 300 метр аралыкка ысык асфальт төшөлөт жана жарыктандырылат |
| 2.1.3 | Чет-Булак, Кара-Суу айылынын Жаштык, Чалдыбар, Жылан-Уюк, Сатыбалдиев көчөлөрүн, Казарман айылынын Чодиев (эски больница, Кара-Сакал), Алымбабаев, Бердалиев к, Демилге конушунун ички көчөлөрүн бодурлоо | Айыл өкмөтү | 2025-жыл 2026-жыл 2027-жыл 2028-жыл 2029-жыл | 4500,0 4500,0 4500,0 4500,0 4500,0 | Жергиликтүү бюджет Республикалык Бюджет | Чет-Булак, Кара-Суу айылынын ички көчөлөрүнүн 3км жолу ондолуп, жашоочуларга шарт түзүлөт | Чет-Булак айылынын ички көчөлөрүнүн 3км жолу ондолуп, жашоочуларга шарт түзүлөт |
| 2.1.4 | Акимбаев, Дөөткулов, Сагынбаев, Түмөнбаев ички көчөлөрүнүн 2000 м ички жолдорун асфальттоо | Айыл өкмөтү | 2025-жыл | 19081,4 | Жергиликтүү бюджет Кыргыз Республикасынын Финансы министрлигинин Дем берүүчү үлүштүк гранты | Казарман айылындагы ички көчөлөрүнүн 1 км жолу ондолуп, жашоочуларга шарт түзүлөт | Казарман айылындагы ички көчөлөрүнүн 1 км жолу ондолуп, жашоочуларга шарт түзүлөт |
| 2.1.5 | Казарман айылынын ички көчөлөрүн ысык асфальт менен асфальттоо (Нур-Жайык к-р, Сагынбаев, Тайлак жана башка көчөлөр) | Айыл өкмөтү | 2025-жыл 2026-жыл 2027-жыл 2028-жыл 2029-жыл | 7500,0 7500,0 7500,0 7500,0 7500,0 | Жергиликтүү бюджет Республикалык Бюджет | Казарман айылынын ички көчөлөрүнүн 5 км жолу ондолуп, жашоочуларга шарт түзүлөт | Казарман айылынын ички көчөлөрүнүн 5 км жолу ондолуп, жашоочуларга шарт түзүлөт |
| 2.1.6 | Казарман айылындагы тротуарларды куруу (Акимбаев, Жаңыбаева, Демилге конушу жана башка көчөлөр) | Айыл өкмөтү | 2025-жыл 2026-жыл 2027-жыл 2028-жыл 2029-жыл | 7000,0 4500,0 4500,0 4500,0 4500,0 | Жергиликтүү бюджет, өнүктүрүү фонддор | Жашоочуларга шарт түзүлөт | Жашоочуларга шарт түзүлөт |
| 2.1.7 | Нур-Жайык кичи районунун ички жолдорун жана ирригациясын жакшыртуу боюнча ПСД даярдоо | Айыл өкмөтү | 2026-жыл | 450,0 | Жергиликтүү бюджет | Нур-Жайык кичи районунун ички жолдорун жакшыртуу боюнча ПСД даярдалат | Нур-Жайык кичи районунун ички жолдорун жакшыртуу боюнча ПСД даярдалат |
| 2.1.8 | Казарман айылындагы Тоголок-Молдо, Кадыркулов, Айыл өкмөттүн көчөсүн бетон лотокторду коюу | Айыл өкмөтү | 2025-жыл 2026-жыл 2027-жыл 2028-жыл 2029-жыл | 9403,3 | Тогуз-Торо өнүктүрүү фонддор | Жашоочуларга шарт түзүлөт | Жашоочуларга шарт түзүлөт |
| 2.1.9 | Т.Кожалиев көчөсүнө ысык асфальт төшөө, тротуар жасоо | Айыл өкмөтү, ДЭП-18 | 2025-жыл | 36000,0 | Республикалык бюджет | 4км аралыктагы жол оңдолуп, 300-кожолукка шарт түзүлүп, инфраструктура жакшырат. | 4км аралыктагы жол оңдолуп, 300-кожолукка шарт түзүлүп, инфраструктура жакшырат. |
| 2.1.10 | А.Жооров көчөсүнө ысык асфальт төшөө | Айыл өкмөтү | 2026-2029-жыл | 12000,0 | Жергиликтүү бюджет, өнүктүрүү фонд, стимгрант | Жашоочуларга ыңгайлуу шарттар тузүлөт | Жашоочуларга ыңгайлуу шарттар тузүлөт |
| 2.1.11 | Казарман айылындагы мүрзөгө айланма жол салуу | Айыл өкмөтү | 2025-жыл | 700,0 | Жергиликтүу бюджет, демөөрчү | Кышкы мезглдерде мүрзөгө барууда тоскоолдуктар жоюлат | Кышкы мезглдерде мүрзөгө барууда тоскоолдуктар жоюлат |
| 2.1.12 | Туунун айланасына курулуп жаткан эс алуу паркына жол салуу | Айыл өкмөтү | 2025-жыл | 500,0 | Жергиликтүу бюджет, демөөрчү | Казарман айылын жашоочуларына жана сырттан келген конокторго ыңгайлуу шарттар тузүлөт | Казарман айылын жашоочуларына жана сырттан келген конокторго ыңгайлуу шарттар тузүлөт |
| 2.1.13 | Т.Жээналиев көчөсүнүн оң жээгине 1км аралыгына тротуар салуу, аталган көчөнүн жарыктандыруусун реконструкциялоо | Айыл өкмөтү | 2025-2027-ж | 4500,0 | Жергиилктүү бюджет, өнүктүрүү фонддор | Элге ыңгайлуу шарттар тузүлөт. | Элге ыңгайлуу шарттар тузүлөт. |
| 2.1.14 | Б.Ороков көчөсүн жарыктандыруу | Айыл өкмөтү | 2025-2027-ж | 850,0 | Жергиилктүү бюджет, өнүктүрүү фонддор | Элге ыңгайлуу шарттар тузүлөт. | Элге ыңгайлуу шарттар тузүлөт. |
| 2.1.15 | Чарабай участкасындагы жайгашкан Таза-Суунун башына баруучу жолду оңдоп-түзөөдөн өткөрүү | Айыл өкмөтү | 2025-2026-ж. | 200,0 | Жергиилктүү бюджет | Элге ыңгайлуу шарттар тузүлөт. | Элге ыңгайлуу шарттар тузүлөт. |
| 2.1.16 | Бердалиев көчөсүн 800 метр аралыгына ысык асфаль төшөө, тротуар, лотокторду орнотуу, жарыктандыруу. | Айыл өкмөтү | 2025-2026-ж. | 12000,0 | Жергиилктүү бюджет, стимгрант | Элге ыңгайлуу шарттар тузүлөт. | Элге ыңгайлуу шарттар тузүлөт. |
| 2.1.17 | Кадыркулов, Акимбаев көчөлөрүнө тротуар куруу. Жарыктандыруу | Айыл өкмөтү | 2025-2026-2027-2028-2029-ж. | 3500,0 3500,0 | Жергиилктүү бюджет, стимгрант, өнүктүрүү фонддор | Элге ыңгайлуу шарттар тузүлөт. | Элге ыңгайлуу шарттар тузүлөт. |
| 2.2. | Таштанды чыгаруу |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1 | ### Таза кызмат МИсына таштанды ташуучу авто унаа алуу, таштанды челектерди алуу | Кыргызалтын Макмалголд | 2025-жыл | 3800,0 | Кыргызалтын Макмалголд (демөөрчү) | Каргалык айыл аймагынын 4 айылына 250 таштанды челеги алынып коюлат | Каргалык айыл аймагынын 4 айылына 250 таштанды челеги алынып коюлат |
| 2.2.2 | Казарман айылындагы таштанды төгүлүүчү жайды (полигонду) которуу.Сорттоо жана пресстөөнү ишке киргизүү | Айыл өкмөтү Таза кызмат МИ Инвестор Жеке ишкер | 2025-жыл 2026-жыл 2027-жыл 2028-жыл 2029-жыл | 1000,0 13000,0 1000,0 1000,0 1000,0 | өнүктүрүү фонддор инвесторлор | 10 га жерге жаңы таштанды полигону курулат. Күнүнө 100 кг пластик престөөчү, сортоочу мини цех ишке кирет | 10 га жерге жаңы таштанды полигону курулат. Күнүнө 100 кг пластик престөөчү, сортоочу мини цех ишке кирет |
| 2.2.3 | Каргалык айыл аймагындагы Кара-Суу,Табылгыты, Чет-Булак айылдарына таштанды чыгаруу үчүн атайын техника алуу,челектерди орнотуу. | Айыл өкмөтү Таза кызмат МИ Тогуз-Торо Өнүктүрүү Фонду | 2026-2029-жыл | 2000,0 6000,0 | Жергиликтүү бюджет Тогуз-Торо Өнүктүрүү Фонду | Кара-Суу, Табылгыты,Чет-Булак айылдарынын 500 кожолугуна таштанды чыгаруу кызматын көрсөтөт | Айыл аймак боюнча 1000 кожолука таштанды чыгаруу боюнча кызмат кылат.Айылдын тазалыгын сактоо боюнча колго алынат. |
| 2.2.4 | Таза кызмат МИ ишканасынын муниципалдык кызмат көрсөтүүлөрүн жөнгө салуу | Айыл өкмөтү, Таза-Кызмат МИ | 2025-жыл 2026-жыл 2027-жыл 2028-жыл 2029-жыл | 2000,0 2000,0 2000,0 2000,0 2000,0 | Жергиликтүү бюджет | Таза-Кызмат МИнын кызмат көрсөтүүлөрү жакшырат. Айылдын ички санитардык-экологиялык коопсуздугу алдын алат | Таза-Кызмат МИнын кызмат көрсөтүүлөрү жакшырат. Айылдын ички санитардык-экологиялык коопсуздугу алдын алат |
| 2.3 | Маданият, билим берүү |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.1 | ### Табылгыты айылына китепкана куруу, ПСД даярдоо | Айыл өкмөтү Айылдык китепканалар | 2025-жыл 2026-жыл | 200,0 5000,0 | Жергиликтүү бюджет | Табылгыты айылынын 7-жаштан жогорку жашоочуларына китепкана кызматы көсөтүлөт. 300 адам | Табылгыты айылынын 7-жаштан жогорку жашоочуларына китепкана кызматы көрсөтүлөт. 300 адам |
| 2.3.2 | Чет-Булакка клуб, китепкана куруу, ПСД даярдоо | Айыл өкмөтү Айыл башчы | 2025-жыл 2027-жыл | 200,0 5000,0 | Жергиликтүү бюджет | Чет-булак айылынын 7-жаштан жогорку жашоочуларына китепкана кызматы көсөтүлөт. 420 адам | Чет-булакайылынын 7-жаштан жогорку жашоочуларына китепкана кызматы көрсөтүлөт. 420 адам |
| 2.3.3 | Жериликтүү калктын маданий деңгээлин көтөрүү максатында улуттук каада салттарды, улуттук оюндарды муундан-муунга калтыруу жана сактоо максатында ар кандай иш чараларды өткөрүү | Айыл өкмөтү Айылдык клубдар | 2025-жыл 2026-жыл 2027-жыл 2028-жыл | 360,0 360,0 360,0 360,0 | Жергиликтүү бюджет | Каргалык айыл аймагынын жашоочуларынын маданий деңгээлин көтөрүү максатында кароо сынактар, конференциялар, улуттук оюндар өткөрүү колго алынат. | Каргалык айыл аймагынын жашоочуларынын маданий деңгээлин көтөрүү максатында кароо сынактар, конференциялар, улуттук оюндар өткөрүүгө шарт түзүлөт |
| 2.3.4 | М.Жаңыбаева орто мектебинин 225 орундуу жаңы имаратын куруу | Айыл өкмөтү Райондук БББ | 2025-2029-ж. | 76000,0 | Республикалык бюджет | Талапка жооп берген заманбап мектеп менен 225 окуучу камсыз болот | Талапка жооп берген заманбап мектеп менен 225 окуучу камсыз болот |
| 2.3.5 | Э.Касымалиев орто мектебин жылытуу системасын көмүргө өткөрүү, көмүркана салуу | Айыл өкмөтү Райондук БББ | 2026-жыл | 5000,0 | Республикалык бюджет | Электр кубаттуулугу үнөмдөлөт | Электр кубаттуулугу үнөмдөлөт |
| 2.3.6 | Э.Касымалиев орто мектебинин спорт залын курулушун бүткөрүү | Айыл өкмөтү | 2025-2026-жыл | 15000,0 | Жергиликтүү бюджет, өнүктүрүү фондусу Дем берүүчү үлүштүк гранты | 180 окуучуларга ден соолугун чыңдоого шарт түзүлөт | 180 окуучуларга ден соолугун чыңдоого шарт түзүлөт |
| 2.3.7 | Табылгыты айылындагы Айзирек б/бакчасын куруу жана документтерин ПСД бүтүрүү | Айыл өкмөтү Райондук БББ | 2025-жыл 2026-жыл | 31300,0 4000,0 | Республикалык бюджет | Талапка жооп берген заманбап б/бакча менен 50 наристе камсыз болот | Талапка жооп берген заманбап б/бакча менен 50 наристе камсыз болот |
| 2.3.8 | А.Абдраимов орто мектебинин жаңы имаратынын курулушунун ПСДсын даярдоо, курулушун куруу | Айыл өкмөтү Райондук БББ | 2025-2029-жыл | 85000,0 | Жергиликтүү бюджет, Республикалык бюджет | Окуучулардын билим алуусуна шарт тузулөт, мектептин материалдык-техникалык базасы чыңдалат | Окуучулардын билим алуусуна шарт тузулөт, мектептин материалдык-техникалык базасы чыңдалат |
| 2.3.9 | А.Абдраимов орто мектебинин спорт зал курулушун улантуу | Айыл өкмөтү Райондук БББ | 2026-2027-ж. | 32007,3 | Республикалык бюджет | 1000 окуучуларга ден соолугун чыңдоого шарт түзүлөт | 1000 окуучуларга ден соолугун чыңдоого шарт түзүлөт |
| 2.3.10 | А.Абдраимов, Макмал жана М.Жаңыбаева орто мектебинин футбол аянтчасындагы килемчесин алмаштыруу | Айыл өкмөтү | 2025-жыл 2026-жыл | 1000,0 1000,0 | Жергиликтүү бюджет демөөрчү | окуучулардын ден соолугун чыңдоого шарт түзүлөт | окуучулардын ден соолугун чыңдоого шарт түзүлөт |
| 2.3.11 | Водхоз участкасына 100 орунду б/бакча куруу үчүн, проект даярдоо, жер сатып алуу | Айыл өкмөтү | 2025-жыл 2027-жыл | 1500,0 45000,0 | Жергиликтүү Республикалык бюджет | Талапка жооп берген заманбап б/бакча менен 100 наристе камсыз болот | Талапка жооп берген заманбап б/бакча менен 100 наристе камсыз болот |
| 2.3.12 | Кара-Суу айылындагы Седеп балдар бакчасынын курулуш куруу | Айыл өкмөтү, райБББ | 2026-2029-жылдар | 36000,0 | Республикалык бюджет | Талапка жооп берген заманбап б/бакча менен 100 наристе камсыз болот | Талапка жооп берген заманбап б/бакча менен 100 наристе камсыз болот |
| 2.3.13 | Казарман айылынын Алымбабаев, М.Исаков көчөлөрүнө жана Нур-Жайык к-рнун 5-6-үйүнүн алдына балдар ойноочу жай орнотуу | А/өкмөтү | 2025-жыл | 1440,0 | Жергиликтүү бюджет | 150 жаш өспүрүм балдарга ойноп, эс алууга шарт түзүлөт | 150 жаш өспүрүм балдарга ойноп, эс алууга шарт түзүлөт |
| 2.3.14 | Казарман айылына спорт комплексин куруу | МакмалГолд А/өкмөтү | 2025-2029-жж | 60000,0 | Макмалголд | Жашоочуларга спорт менен машыгып, сергек жашоого шарт түзүлөт | Жашоочуларга спорт менен машыгып, сергек жашоого шарт түзүлөт |
| 2.3.15 | Кыдыров паркына Ооган аскерлерине эстелик куруу | Айыл өкмөтү | 2025-жыл | 500,0 | Жергиликтүү бюджет | Урпактарды эстеп туруу | Урпактарды эстеп туруу |
| 2.3.16 | Айдай бала бакчасынын жылуулук системасын орнотуу жана эшигин брусчаткалоо | Айыл өкмөтү Райондук БББ | 2025-жыл | 719,0 | Жергиликтүү бюджет | 75 жаш өспүрүм балдарга ойноп, эс алууга шарт түзүлөт | 75 жаш өспүрүм балдарга ойноп, эс алууга шарт түзүлөт |
| 2.3.17 | Келечек Күнчубак б/б жылуулук системасын жакшыртуу | Айыл өкмөтү Райондук БББ | 2026-жыл | 5000,0 | Жергиликтүү Республикалык бюджет, фонд | 300 жаш өспүрүм балдарга ойноп, эс алууга шарт түзүлөт | 300 жаш өспүрүм балдарга ойноп, эс алууга шарт түзүлөт |
| 2.3.18 | Казарман айылына жабык типтеги футбол аянтчасын куруу. Жер аянтын табуу | Айыл өкмөтү | 2026-2028-жыл | 10000,0 | Жергиликтүү Республикалык бюджет, инвестор | Ден соолукту чындоого шарт түзүлөт | Ден соолукту чындоого шарт түзүлөт |
| 2.3.19 | Балдардын жайкы эс алуу лагерин уюштруу (жайлоо бала бакчасы) | Айыл өкмөтү | 2025-жыл 2026-жыл 2027-жыл 2028-жыл 2029-жыл | 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 | Жергиликтүүбюджет | жайлоодогу малчыларга жардам берүү максатында 50 балага чейин балдарды карап беришет | жайлоодогу малчыларга жардам берүү максатында 50 балага чейин балдарды карап беришет |
| 2.3.20 | Мектептердин материалдык техникалык базасын чыңдоо үчүн эмерек инвентарларды алып берүү | Айыл өкмөтү Райондук БББ | 2025-жыл 2026-жыл 2027-жыл 2028-жыл 2029-жыл | 600,0 600,0 600,0 600,0 600,0 | Жергиликтүү бюджет Ага Хан Мерсико ж.б демөөрчү | Каргалык айыл аймагына тиешелүү 6 орто билим берүү мектептерде билим алып жаткан 3500 окуучуга ар кандай шарттар түзүү | Каргалык айыл аймагына тиешелүү 6 орто билим берүү мектептерде билим алып жаткан 3500 окуучуга ар кандай шарттар түзүү |
| 2.3.21 | Бала бакчаларга материалдык техникалык базасын чыңдоо үчүн эмерек инвентарларды алып берүү | Айыл өкмөтү Райондук БББ | 2025-жыл 2026-жыл 2027-жыл 2028-жыл 2029-жыл | 600,0 600,0 600,0 600,0 600,0 | Жергиликтүү бюджет Ага Хан Мерсико ж.б демөөрчү | Каргалык айыл аймагына тиешелүү 7 бала бакчада тарбиялданып жаткан 685 балдарга ар кандай шарттар түзүү | Каргалык айыл аймагына тиешелүү 7 бала бакчада тарбиялданып жаткан 685 балдарга ар кандай шарттар түзүү |
| 2.3.22 | Даталуу күндөгү Майрамдык иш чараларды өткөрүү | Айыл өкмөтү | 2025-жыл 2026-жыл 2027-жыл 2028-жыл 2029-жы | 1150,0 1150,0 1150,0 1150,0 1150,0 | Жергиликтүү бюджет | 8-март, Энелер кунү, Ата мекенди коргоо, балдарды коргоо 600 адамга майрамдык иш чаралар уюштурулат | Оогандардын куну, Аталар куну, карылардын куну, Эгеменүүлүк куну, түшум майрамына 700 жаранга майрамдык иш чаралар уюштурулат |
| 2.3.23 | Спорт залдарды жана мектептерди спорт инветарлары менен камсыз кылуу | Айыл өкмөтү | 2025-2029-жылдар | 250,0 | Жергиликтүү бюджет | Жарандарга сергек жашоого шарт түзүлөт | Жарандарга сергек жашоого шарт түзүлөт |
| 2.3.24 | Касымалиев атындагы мектебинин футбол аянтчасын ремонтоо | Айыл өкмөтү | 2025-жыл | 100,0 | Жергиликтүү бюджет | Окуучуларга шарт түзүлөт | Окуучуларга шарт түзүлөт |
| 2.3.25 | Райондук балдар өспүрүмдөр чыгармачылык үйүнүн курулушуна ПСД даярдоо | Айыл өкмөтү, БӨЧҮ | 2025-2026-жылдар | 300,0 | Жергиликтүү бюджет | Жаш өспүрүмдөрдүн билим алуусуна шарттар тузулөт | Жаш өспүрүмдөрдүн билим алуусуна шарттар тузулөт |
| 2.3.26 | Т.Сатыбалдиев орто мектебинин спорт аянтчасын калыбына келтирүү | Айыл өкмөтү | 2025-2026-жыл | 200,0 | Жергиликтүү бюджет | Жаш өспүрүмдөрдүн билим алуусуна шарттар тузулөт | Жаш өспүрүмдөрдүн билим алуусуна шарттар тузулөт |
| 3 | Экономикалык өнүгүү |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Айыл чарба жана кайра иштетүү багыты |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 | Аарычылыкты өнүктүрүү, балды экспорттоого жетишүү. | Инвесторлор, Ж/ишкерлер фонддор. | 2025-жыл 2026-жыл 2027-жыл 2028-жыл 2029-жыл | 1000,00 1000,00 1000,00 1000,0 1000,0 | Инвесторлор, Ж/ишкерлер фонддор. | 50 балчынын продукциясы сертификациядан өткөрүүгө жетишилет | 50 балчынын продукциясы сертификациядан өткөрүүгө жетишилет |
| 3.1.2 | Айыл чарба багытындагы пайдаланылбай жаткан жерлерди оздөштүрүү (450га) | Айыл өкмөтү Дыйкандар ж/ишкерлер кооперативдер | 2025-жыл 2026-жыл 2027-жыл 2028-жыл 2029-жыл | 600,0 600,0 600,0 600,0 600,0 | Айыл өкмөтү Дыйкандар ж/ишкерлер кооперативдер | 5 кооперативге жана АЖМФ жерлери жер аянттары ижарага пайдаланууга тооруктар откорүлуп берилет | 8 кооперативге жер аянттары ижарага пайдаланууга АМЖФ жерлери тооруктар откорүлуп берилет |
| 3.1.3 | Малдарды асылдандыруу иштерин колго алуу сервистерди уюштуруу | Фермерлер Жеке ишкерлер Ветеринарлар Фонддор, Донорлор инвестициялар | 2025-жыл 2026-жыл 2027-жыл 2028-жыл 2029-жыл | 1000,0 1000,0 1000,0 1000,0 1000,0 | Фермерлер Жеке ишкерлер Ветеринарлар Фонддор, Донорлор инвестициялар | 1 айылда (Казарман) 1 жеке асылдандыруу пункту ачылат | 1 айылда (Кара-Суу) жеке асылдандыруу пункту ачылат |
| 3.1.4 | Жайыттарды эффективдүү пайдаланууга шарттарды түзүү | Айыл өкмөтү АРИС Райондук айыл чарба өнүгүү башкармалыгы | 2025-жыл | 15000,0 | АРИС (ЗКФ-ФАО) Жергиликтүү бюджет | АРИС уюму тарабынан жайыттарды пайдалануу боюнча долбоорлор ишке ашат. Коомчулуктун тандаган көйгөйлөрү боюнча Жайыт инфраструктураларын жакшыртуу долбоору ишке ашат | АРИС уюму тарабынан жайыттарды пайдалануу боюнча долбоорлор ишке ашат. Коомчулуктун тандаган көйгөйлөрү боюнча Жайыт инфраструктураларын жакшыртуу долбоору ишке ашат |
| 3.1.5 | Балык чарбасын өнүктүрүү | Жеке ишкерлер демөөрчүлөр | 2025-жыл 2026-жыл 2027-жыл 2028-жыл 2029-жыл | 1000,0 1000,0 1000,0 1000,0 1000,0 | Жеке ишкерлер демөөрчүлөр | Азык-түлүк программасы жакшырат | Жумушчу орундар түзүлөт, |
| 3.1.6 | Ак-Күп каналын куруу | Айыл өкмөтү, УОС мекемеси. | 2025-жыл 2026-жыл 2027-жыл 2028-жыл 2029-жыл | 200000,0 200000,0 200000,0 200000,0 | Республикалык бюджет | 2456га жер сугат суу менен камсыздалып, дыйкандардын кайрак иштетилбеген жерлерди иштетүүгө шарт түзүлөт. | Азык түлүк, дан эгиндердин өндүрүмдүүлүгү жогорулайт. Эл арзан баада айыл чарба азык түлүктөрү менен камсыздалат |
| 3.1.7 | Чет-Булак айылына сугат суу линиясын тартуу, дамбанын айланасын тосуу | Айыл өкмөтү | 2025-жыл 2026-жыл | 240,0 100,0 | Жергиликтүү бюджет БУУДАТП | Айыл ичинде бакчаларга сугат суу менен 100 түтүн камсыздалат | Жашылча, жемиштердин өндүрүмдүүлүгү жогорулайт |
| 3.1.8 | Шалаты, Кара-Табылгы, Беш там участкаларынын каналдарынын мамлекеттик актысын алуу, башкы сооружениясын куруу, каналды оңдоп түздөө | Айыл өкмөтү УОС мекемеси | 2025-жыл 2026-жыл | 14000,0 12851,0 | Республикалык жергиликтүү бюджет | сугат суу менен камсыздалып, дыйкандарга жерлерди иштетүүгө шарт түзүлөт. | Азык түлүк, дан эгиндеринин өндүрүмдүүлүгү жогорулайт. |
| 3.1.9 | ЗРК, Кара-Талаа участкасына (450га) жерге суу чыгаруу | Айыл өкмөтү, УОС | 2025-жыл 2026-жыл 2027-жыл 2028-жыл | 15000,0 15000,0 15000,0 4938,9 | Фонддор, обл фонддор | 450га жер аянты сугат суу менен камсыздалат, азык түлүк программасы ишке ашат | 450га жер аянты сугат суу менен камсыздалат |
| 3.1.10 | Сүт иштетүүчү цехти куруу | Айыл чарба департаменти | 2025-жыл | 6000,0 | Республикалык бюджет | Кайра иштетүү менен элди сүт азыктары менен камсыздайт | Кайра иштетүү менен элди сүт азыктары менен камсыздайт |
| 3.1.12 | Мал дарылоочу расколдорду куруу | А/өкмөтү, Т-Т райондук вет. башкармалыгы | 2025-жыл 2026-жыл | 400,0 400,0 | Жергиликтүү бюджет, БУУДАТП | Эпизоотиялык абал турукташат | Эпизоотиялык абал турукташат |
| 3.1.13 | Шалаты каналына башкы сооружения куруу | Айыл өкмөтү, УОС мекемеси | 2025-2029 | 14000,0 | Жергиликтүү Республикалык бюджет | Азык түлүктүн өндүрүмдүүлүгү жогорулайт | Азык түлүктүн өндүрүмдүүлүгү жогорулайт |
| 3.1.14 | Тамак аш коопсуздугун алдын алуу боюнча дан эгиндеринин айдоо аянттарынын санын көбөйтүү | Айыл өкмөтү, айыл чарба департаменти, фермерлер | 2025-2029-жж | Өзүк каражаттар | Дыйкан фермерлер | Тамак аш коопсуздугу алдын алат | Тамак аш коопсуздугу алдын алат |
| 3.1.15 | Кара-Суу, Казарман, Чет-Булак, Табылгыты айылындагы мал арасындагы жугуштуу ооруларды алдын алуу, санитардык коопсуздугун көзөмөлдөө максатында купканы оңдоп-түздөө иштерин алып баруу | Айыл өкмөтү Райондук ветеринардык башкармалык Жеке ишкер | 2025-жыл 2026-жыл 2027-жыл 2028-жыл 2029-жыл | 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 | Жергиликтүү бюджет | Казарман, Чет-Булак айылындагы купка оңдоп түзөөдөн 15250 кой жана эчкилер купкага салынат | Кара-Суу,Табылгыты айылындагы купка оңдоп түзөөдөн 9416 кой жана эчкилер купкага салынат |
| 3.1.16 | Жайыттардын инфраструктуралык жол түзүмдөрүн оңдоо | Айыл өкмөтү | 2025-жыл 2026-жыл 2027-жыл 2028-жыл 2029-жыл | 200,0 200,0 200,0 200,0 200,0 | Жергиликтүү бюджет | Айыл аймактагы жайыттарга баруучу жолдор оңдолот, малчылардын жашоосуна ыңгайлуу шарттар тузүлөт. | Айыл аймактагы жайыттарга баруучу жолдор оңдолот, малчылардын жашоосуна ыңгайлуу шарттар тузүлөт. |
| 3.2 | Соода сатык жана кызмат көрсөтүү |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.1 | Айыл аймагында ири май жана газ куючу, электр заряддоочу станциясын курууга шарттарды тзүү (АЗС) | Инвестор | 2025-жыл 2026-жыл 2027-жыл | 50000,0 50000,0 70000,0 | Инвестор | 2000-3000 транспортторду арзан баада күйүүчү май менен камсыздалат | 2000-3000 транспортторду арзан баада күйүүчү май менен камсыздалат |
| 3.2.2 | Автоунааларды оңдоочу жай, (токарный,сварка ж.б) ачууга көмөктөшүү | Жеке ишкер | 2025-жыл | 700,00 | Жеке ишкер | 3-4 машина оңдоочу жайлар жеке ишкерлер тарабынан ачылат | 3-4 машина оңдоочу жайлар жеке ишкерлер тарабынан ачылат |
| 3.2.3 | Кара-Суу айылына мончо куруу, документтерин даярдоого көмөк көрсөтүү | Жеке ишкер | 2026-жыл | 100,0 | Жеке ишкер | Кара -Суу айылын жашоочуларына шарт түзүү | Кара -Суу айылын жашоочуларына шарт түзүү |
| 3.2.4 | Туз менен дарылоочу санаторий курууга көмөктөшүү, жеке-муниципалдык өнөктөштүк менен иш алып баруу | Жеке ишкер Инвестор | 2027-жыл | 15000,0 | Жеке ишкерлер инвесторлор | Айыл аймактын элине дем алуу органдарын жана туз менен дарылануччу ооруларды дарылатуу мүмкүчүлугү түзүлөт | Айыл аймактын элине дем алуу органдарын жана туз менен дарылануччу ооруларды дарылатуу мүмкүчүлүгү түзүлөт |
| 3.2.5 | Казарман айылына заманбап кондитердик цех куруу | Айыл өкмөтү | 2025-2029-ж. | 15000,0 | Ишкерлер, Инвестор, өңуктүрүү фонддор | Жумушчу орун тузүлөт, талапка ылайык кондитердик азыктар өндүрүлөт | Жумушчу орун тузүлөт, талапка ылайык кондитердик азыктар өндүрүлөт |
| 4 | Инклюзивдик өнүгүү |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Өтө жакыр, жумушсуз, миграциядан кайткан жана иштей ала турган ДМЧА адамдарга ишкердик жана кесиптик кайра даярдоо боюнча социалдык кызматтарды уюштуруу жана колдоо көрсөтүү | Айыл өкмөтү Социалдык өнүгүү министрлиги (райондук бөлүм) | 2025-жыл 2026-жыл 2027-жыл 2028-жыл 2029-жыл | 950,0 950,0 950,0 950,0 950,0 | БУУДАТП Республикалык бюджет Донорлор Долбоорлор | 100 адам кесиптик, ишкердик боюнча окуу курсунан өтүп иш менен камсыз болот, өтө жакыр үй бүоо азык-түлүк жана көмүр-отун менен камсыз болот | 100 адам кесиптик, ишкердик боюнча окуу курсунан өтүп иш менен камсыз болот, өтө жакыр үй бүоо азык-түлүк жана көмүр-отун менен камсыз болот |
| 4.2 | Аз камсыз болгон жакыр үй-бүлөлөр учун экономикалык ишмердүүлүкө социалдык контрактарды берүү | Айыл өкмөтү Социалдык өнүгүү министрлиги (райондук бөлүмү) | 2025-жыл 2026-жыл | 2000,0 2000,0 | Социалдык өнүгүү министрлиги (райондук бөлүмү) | Жылына 20 адамга социалдык контракт берилет | Жылына 20 адамга социалдык контракт берилет |
| 4.3 | СПИД/АИВ менен ооруп төрөгөн аялдардын балдарына тамак-аш менен камсыз кылуу | Айыл өкмөтү Т-Т рай-к ЦРБ Рай-к социалдык өнүгүү башкармалыгы | 2025-жыл 2026-жыл 2027-жыл 2028-жыл 2029-жыл | 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0 | Жергиликтүү бюджет | 1 балага сүт азыктары менен камсыздалат | 1 балага сүт азыктары менен камсыздалат |
| 4.4 | Үй бүлөлүк зордук зомбулуктан алдын алуу максатында кризистик борборлорду куруу | Айыл өкмөтү Социалдык өнүгүү министрлиги (райондук бөлүмү) | 2025-2029-ж. | 1200,0 | Жергиликтүү бюджет | Үй бүлөлүк зордук зомбулукка кабылган үй бүлөлөрдү коргоо, аларга социалдык жардам көрсөтүү максатында коопсуз жай менен камсыз болот | Үй бүлөлүк зордук зомбулукка кабылган үй бүлөлөрдү коргоо, аларга социалдык жардам көрсөтүү максатында коопсуз жай менен камсыз болот |
| 4.5 | Улгайган жарандардын жана айымдардын ден соолугуна кам көрүү жана саламаттыгын сактоо максатында фитнес клубдарды ачуу | Айыл өкмөтү | 2026-2029- жылдар | 4000,0 | Жергиликтүү бюджет, демөөрчү | Улгайган жарандардын жана айымдардын ден соолугу чыңдалат, коомго аралашуусу күчөтүлөт | Улгайган жарандардын жана айымдардын ден соолугу чыңдалат, коомго аралашуусу күчөтүлөт |
| 4.6 | “Кургак учук –IV” Программасын ишке ашыруу б-ча иш жүргүзүү | Айыл өкмөтү Райондук жалпы дарыгерлер борбору | 2025-жыл 2026-жыл 2027-жыл 2028-жыл 2029-жыл | 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 | Жергиликтүү бюджет | Кургак учук менен жабыркаган 5 адамга жардам берилет | Кургак учук менен жабыркаган 5 адамга жардам берилет |
| 4.7 | КРӨ 01.03.2028-жылдагы (2019-2030ж) калктын психикалык саламаттыгын сактоо программасын ишке ашыруу | Айыл өкмөтү Райондук жалпы дарыгерлер борбору, Соц.кызматчы | 2025-жыл 2026-жыл 2027-жыл 2028-жыл 2029-жыл | 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 | Жергиликтүү бюджет | Психикалык жактан жабыркаган жарандарга жардам берилет | Психикалык жактан жабыркаган жарандарга жардам берилет |
| 4.8 | КР Президентинин “үй бүлөөлүк салтанаттарды жана маркумду эскерүү үрп адаттарын тартипке келтирүү боюнча чаралар жөнүндө” 24-февраль 2022-жылдагы ПЖ №54 Жарлыгы боюнча ысырапкорчүлукту болтурбоо үчүн элге түшүндүрүү иштерин жүргүзүү | Айыл өкмөтү, айылдык кеңеш, аялдар кеңеши, айылдык имамдар | 2025-жыл 2026-жыл 2027-жыл 2028-жыл 2029-жыл | 0 0 0 0 0 | Акча каражаты талап кылынбайт | Ысырапкорчулукту жоюу үчүн жарандарга, эскертүү иштерин жүргүзүү | Ысырапкорчулукту жоюу үчүн жаңы маркум болгон адамдардын үй бүлөлөрүнө барып, эскертүү иштерин жүргүзүү |
| 5 | Мейкиндик |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Каргалык айыл аймагына караштуу калктуу конуштарга генплан иштеп чыгуу | Айыл өкмөт Кадастр РЭТ Архитектура | 2026-2027ж | 13500,0 | Республикалык бюджет | Айыл болуучу 380 га аянттын ген планы такталат.2235түтүнгө турак жай салууга шарт түзүлөт | Айыл болуучу 380 га аянттын ген планы такталат. 2235 түтүнгө турак жай салууга шарт түзүлөт |
| 5.2 | Кытай-Кыргызстан-Өзбекстан темир жолу боюнча жерлердин категориясын трансформациялоо (тийешелүү документте рин иштеп чыгуу) | Айыл өкмөт Кадастр Архитектура Кыргызгипрозем | 2025-ж 2026-ж |  | Жергиликтүү бюджет Республикалык бюджет | Башка мамлекеттер менен байланышып, соода сатык иштерин жүргүзүүгө жана поезд жол курууга 250га жер аянты берилет | Логистикалык борбор ачууга 50га жер аянты берилет |
| 5.3 | Кыржол, Шоро каналдарына ПСД жасатуу | Айыл өкмөтү, УОС | 2025-жыл 2026-жыл | 500,0 500,0 | Жергиликтүү бюджет | Шоро-34га кайрак жерлер сугат жерге айланат | кыржол-50га кайрак жерлер сугат жерге айланат |
| 5.4 | БДР, БСР курууга ПСД жасатуужана куруу | Айыл өкмөтү, УОС | 2027-жыл 2028-жыл | 600,0 600,0 | Фонддор, арендаторлор, БУУДАТП | Казарман, Чет-Булак айылдарында кайрак жерлер сугат жерлерге айланат | Кара-суу, Табылгыты айылдарында кайрак жерлер сугат жерлерге айланат |
| 5.5 | Республикалык деңгээлде Айыл чарба каттосун уюштуруу | Айыл өкмөтү, райондук стат бөлүмү | 2025-жыл 4-квартал | 120,0 | Жергиликтүү бюджет | 3008 түтүн жарандардын малын жана жерлерин электрондук каттоого өткөрүү | 3008 түтүн жарандардын малын жана жерлерин электрондук каттоого өткөрүү |
| 5.6 | Өлкөнү туруктуу өнүктүрүүгө илимий изилдөө салымын жогорулатуу боюнча жергиликтүү бюджетке каралган акча каражатынын 1%дык өлчөмү жумшалат. | Айыл өкмөтү | 2025-жыл 2026-жыл 2027-жыл 2028-жыл 2029-жыл | 1100,0 1100,0 1100,0 1100,0 1100,0 | Жергиликтүү бюджет | Өлкөнү туруктуу өнүктүрүүгө илимий изилдөөлөргө салым кошулат. | Өлкөнү туруктуу өнүктүрүүгө илимий изилдөөлөргө салым кошулат. |
| 6 | Айлана чөйрө |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Деградацияланган жайыт аянттарын жана айыл чарба жерлеринин абалын баалоо жана мораторий жарыялоо | Айыл өкмөтү, Айыл чарба департамент | 2025-2029-жыл |  | Каражат талап кылынбайт | жайыттардын талкалануусунан сакталат | жайыттардын талкалануусунан сакталат |
| 6.2 | Борбордук паркты айланасын тосуу, жашылдандыруу | Айыл өкмөтү | 2026-жыл | 9980,0 | Жергиликтүү бюджет, | Көрктөндүрүлгөн Райондук эс алуу парктын абалын сактайт | Көрктөндүрүлгөн Райондук эс алуу парктын абалын сактайт |
| 6.3 | Ороков, Тоголок-Молдо көчөлөрүн жашылдандыруу | Айыл өкмөтү | 2025-2029-жыл | 150,0 | Жергиликтүү бюджет | Экологиялык абал жакшырат | Экологиялык абал жакшырат |
| 6.4 | Чет-Булак айылынын Абдыжапаров орто мектебинин айланасына арык жасоо | Айыл өкмөтү | 2025-жыл | 150,0 | Жергиликтүү бюджет, Тогуз- Торо өнүктүрүү фонду | Чет-Булак айылынын Абдыжапаров орто мектебинин айланасын суу каптоодон сактайт | Чет-Булак айылынын Абдыжапаров орто мектебинин айланасын суу каптоодон сактайт |
| 6.5 | Айылдардын экологиялык абалын жакшыртуу максатында экологиялык паспортун түзүү, жашылданыдруу | Айыл өкмөтү | 2025-жыл 2026-жыл 2027-жыл 2028-жыл 2029-жыл | 600,0 600,0 600,0 600,0 600,0 | Жергиликтүү бюджет | Айыл ичиндеги аба тазарат, 16000 калкка эс алууга шарт түзүлөт | Айыл ичиндеги аба тазарат, 16000 калкка эс алууга шарт түзүлөт |
| 6.6 | Кыргыз Республикасы менен Бириккен Улуттар Уюмунун Азык-түлүк жана айыл чарба уюмунун (ФАО) ортосундагы "Кыргыз Республикасында токойлорго жана жайыттарга климаттык инвестициялар аркылуу көмүртекти секвестрациялоо (CS-FOR)" долбоору боюнча иш алып баруу | Айыл өкмөтү, Бириккен Улуттар Уюмунун Азык-түлүк жана айыл чарба уюму (ФАО) | 2025-2029-ж. | Долбоордун алкагында | Эл аралык донорлор | Экологиялык абал, жайыттар, токой системасынын абалы жакшырат. | Экологиялык абал, жайыттар, токой системасынын абалы жакшырат. |
| 6.7 | Айылдардын экологиялык абалын жакшыртуу максатында кычкылтекти көп бөлүүчү бак-дарактардын түрлөрүн отургузууну колго алуу жана жергиликтүү калкты мобилизациялоо | Айыл өкмөтү, жергиилктүү калк, мекеме-ишканалар, длемөөрчүлөр, ишкерлер | 2025-2029-жылдар | Өздүк каражаттар | Өздүк каражаттар | Айылдардын экологиялык абалы жакшыртылат | Айылдардын экологиялык абалы жакшыртылат |
| 6.8 | Кутурма оорусун алдын алуу максатында жолбун ит мышыктарды, карышкырларды жок кылуу | Айыл өкмөтү демөөрчүлөр | 2025-жыл 2026-жыл 2027-жыл 2028-жыл 2029-жыл | 282,5 282,5 282,5 282,5 282,5 | Жергиликтүү бюджет | Жугуштуу оорулардан калкты жана малддарды сактоого мүмкүнчүлүк түзүлөт | Жугуштуу оорулардан калкты жана малддарды сактоого мүмкүнчүлүк түзүлөт |
| 6.9 | Табигый мүнөздөгү Кара-Сакал, Сараң, Жылан-Уюк участкаларындагы өзгөчө кырдаалдарга кабылуучу участоктордо алдын алуу иш чараларын жүргүзүү | Айыл өкмөтү ӨКМ, УОС. | 2025-жыл 2026-жыл 2027-жыл 2028-жыл 2029-жыл | 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0 | Жергиликтүү бюджет, БУУДАТП | Табигаттын кырсыктарынан сактануу жана алдын алуу үчүн | Табигаттын кырсыктарынан сактануу жана алдын алуу үчүн |
| 6.10 | Жетиген аркылуу тоолордон агып келген сел каптоолорду алдын алуу максатында арык жасап лотокторду коюу. | Айыл өкмөтү ӨКМ, УОС. | 2025-жыл | 2000,0 | Жергиликтүү бюджет Республикалык бюджет, фонд | Чарабай 3 км, Жырма каналы 5 км, Кара-Сакал каналы 0,5км, Жетиген каналы 1 км, Чет-Булак каналы 1км. Кара-Колот 5,5км, Сапры-Булуң 8,5км | Чарабай 3 км, Жырма каналы 5 км, Кара-Сакал каналы 0,5км, Жетиген каналы 1 км, Чет-Булак каналы 1км. Кара-Колот 5,5км, Сапры-Булуң 8,5км |
|  | Чет-Булакка дамба куруу | Айыл өкмөтү ӨКМ, УОС. | 2025-жыл | 100,0 | Жергиликтүү бюджет | Дамба курулса, 165 түтүндү суу каптоодон сактайт | Дамба курулса, 165 түтүндү суу каптоодон сактайт |

Айыл өкмөтүнүн башчысы                                                 З.Э.Акунова

Даярдаган комиссия мүчолөрү