КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫ                                              КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА                                  ЖАЛАЛ-АБАД ОБЛУСУ                                                                    ЖАЛАЛ-АБАДСКАЯ ОБЛАСТЬ

ТОГУЗ-ТОРО РАЙОНУ                                                                                                                                                                                                 ТОГУЗ-ТОРОУСКИЙ РАЙОН

КАРГАЛЫК                                                                              АЙЫЛНЫЙ КЕНЕШ

АЙЫЛ АЙМАГЫНЫН                                                        КАРГАЛЫКСКОГО

АЙЫЛДЫК  КЕҢЕШИ                                                     АЙЫЛНОГО АЙМАКА

Каргалык  айылдык кеңешинин (I чакырылышынын)  кезектеги XIX сессиясынын

ТОКТОМУ

- - февраль  2026-жыл  №12                    	                   Казарман  айылы

Жайыт жерлерин натыйжалуу пайдалануу  маселесин кароо

Каргалык айылдык кеңешинин алдындагы  «Айыл чарбасы, жергиликтүү өз алдынча башкарууну өнүктүрүү, жалпыга маалымдоо каражаттары, жаштар, спорт жана коомдук уюмдар боюнча» туруктуу комиссиясынын төрагасы Жолокеев Нурадил  Турсунбековичтин маалыматын угуп жана талкуулап, Каргалык айылдык кеңешинин Регламентинин 2-главасынын 2.1-пунктуна ылайык,  Каргалык айылдык кеңешинин (I чакырылышынын)  кезектеги XIX сессиясы токтом кылат:

- Жайыттарды башкаруу жана пайдалануу боюнча 2026-жылга иш-планына өзгөртүү,  толуктоолор менен бекитилсин.

- Каргалык айыл аймагынын жайыт пайдалануучулардын  ички тартип эрежелери жана төлөмдөрү 2026 - жылга бекитилсин.

- Бул токтомду аткаруу жагы Каргалык айыл аймагынын өкмөт башчысы М.Ж.Олжотоевге тапшырылсын.

- Бул токтом Каргалык айыл өкмөтүнүн kargalyk.gov.kg расмий веб-сайтына жарыялансын.

- Бул токтомду көзөмөлдөө “Айыл чарбасы, жергиликтүү өз алдынча башкарууну өнүктүрүү,жалпыга маалымдоо каражаттары, жаштар, спорт жана коомдук уюмдар боюнча” туруктуу комиссиясынын төрагасына тапшырылсын.

Каргалык  айылдык  кеңешинин төрагасы                            Т.И.Токтоболотов

БЕКИТЕМ

Каргалык  айылдык  кеңешинин

төрагасы___________Т.И.Токтоболотов

Каргалык айылдык кеңешинин

кезектеги  XIX сессиясынын

№ 12  токтомуна  тиркеме

25-  февраль 2026-жыл

ЖАЙЫТТАРДЫ АР ЖЫЛДЫК  ПАЙДАЛАНУУ БОЮНЧА   ПЛАНЫ

2026-ЖЫЛГА КАРАТА

2026-жыл Казарман  айылы.

1.Айыл өкмөттүн социалдык экономикалык характеристикасы

| ## № | ## Көрсөткүчтөр | ## Единица | ## Жалпы |
| --- | --- | --- | --- |
| ## 1 | ## Элдин саны | ## Киши | ## 16,514 |
| ## 2 | ## эркек |  | ## 2781 |
|  | ## аял |  | ## 2662 |
| ## 3 | ## Кожолуктун саны | ## Короо | ## 3008 |
| ## 4 | ## Айыл өкмөттүн жалпы аянты, | ## га | ## 1004 |
| ## 5 | ## Жалпы жайыт аянты | ## га | ## 68,135 |
| ## 6 | ## Токой чарбадан пайдаланган жайыт | ## га | ## - |
| ## 7 | ## Узак мөөнөттүү пайдалануудагы жайыт | ## га | ## 650 |
| ## 8 | ## Малдын саны | ## баш | ## 43,560 |
| ## 9 | ## Кой, эчки | ## баш | ## 26,198 |
| ## 10 | ## Жылкы | ## баш | ## 5075 |
| ## 11 | ## Төө | ## баш | ## - |
| ## 12 | ## ИИМ | ## баш | ## 12,287 |
| ## 13 | ## Топоз | ## баш | ## - |
| ## 14 | ## Жалпы шарттуу баш | ## баш | ## 43,560 |

- Айыл өкмөттүн иштөө графиги

| ## № |  | ## Иш-Чаралар | ## Айлар |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ## жооптуулар |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ## 1 | ## 2 | ## 3 | ## 4 | ## 5 | ## 6 | ## 7 | ## 8 | ## 9 | ## 10 | ## 11 | ## 12 |  |
| ## 1 |  | ## Жергиликтүү ## коомдоштуктун ## чогулушу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ## Айыл өкмөтү, |
| ## 2 |  | ## а/а млын саноо |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ## Айыл өкмөтү, муниципалдык ишканалар |
| ## 3 |  | ## Жана башка иш чаралар |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ## Айыл өкмөтү, муниципалдык ишканалар |
| ## 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Жайыт пайдалануу сезону

| № | Сезондор | Мал жаюу/колдо багуу мөөнөттөрү | Күндүн саны | Эскертүү |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Жазгы | 01,04,-31.05. | 61 | Жаз мезгилинен кеч күзгө чейин мал жайытта багылат |
|  | Жайкы | 01.06.-31.08. | 92 |  |
|  | Күзгү | 01.09.-15.11. | 76 |  |
|  | Кышкы | 16.11.-31.03. | 136 | Кыш мезгилинде мал адатта короодо багылат |

- Жайыттарга мал башынын иш жүзүндөгү саны

| № | Участоктун аталышы |  | Малдын түрү | Саны | Коэффициенти | ШМБ | Суткалык талап кылуу күнүнө 7, 5 кг. | 1 күндүк кургак затка болгон муктаждык күн/(кг) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | С | Д | Е=C*Д | F | К=Е* F |
| 1 |  |  | ИММ | 7587 | 1,00 | 7587 | 7,5 | 56902,5 |
| 2 |  |  | Жаш мал (1жашка чейин) | 4700 | 0,7 | 4700 | 7,5 | 35250 |
| 3 |  |  | МММ | 26198 | 0,2 | 26198 | 7,5 | 196485 |
| 4 |  |  | Жылкы | 4333 | 1,0 | 4333 | 7,5 | 32497,5 |
| 5 |  |  | Жаш жылкы (1 жашка чейин) | 742 | 0,7 | 742 | 7,5 | 5565 |
|  |  | Баардыгы |  | 43560 |  | 43560 |  | 326700 |
|  |  | Кургак заттын жылдык керектелиши |  |  |  |  |  | 2 613 600 |

Жайыттарды пайдалануунун учурдагы жана пландалган системасы.

| № | Участкалардын аталышы | Жалпы аянты (га) | Планга чейин (факт) |  |  | Пландан кийин |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Жайыттын сыйымдуулугу ШМБ сезонго | Жайылуучу мал |  | Жайыттын сыйымдуулугу ШМБ сезонго | Жайылуучу мал |  |
|  |  |  |  | ШМБ | Жүк % |  | ШМБ | Жүк % |
| Жаз. Жайыт мезгили |  |  | 61 күн (01.04-31.05) |  |  | 46 күн (16.04-31.05) |  |  |
| 1 | Айыр-Таш | 5000 | 4000 | 3500 | 80% | 3500 | 3500 | 80% |
| 2 | Чоң-Дөбө | 3000 | 1500 | 1500 | 65% | 1500 | 1500 | 65% |
| Жай. Жайыт мезгили |  |  | 92 күн (01.06-31.08) |  |  | 92 күн (01.06-31.08) |  |  |
| 3 | Кичи-Макмал | 4000 | 1048 | 1064 | 102% | 1048 | 1064 | 102% |
| 4 | Орказкан | 6000 | 417 | 398 | 98% | 417 | 398 | 98% |
| Күз. Жайыт мезгили |  |  | 76 күн (01.09-15.11) |  |  | 76 күн (01.09-15.11) |  |  |
| 5 | Бөксө | 1000 | 170 | 160 | 90% | 170 | 160 | 90% |
| 6 | Айыр-Таш | 2000 | 375 | 350 | 89% | 375 | 350 | 89% |
| Кыш. Жайыт мезгили |  |  | 136 күн (16.11-31.03) |  |  | 151 күн (16.11-15.04 |  |  |
| 7 | Каргалык | 4500 | 190 | 135 | 78% | 190 | 135 | 78% |
| 8 | Кыр-Жол | 2000 | 145 | 130 | 90% | 145 | 130 | 90% |
|  | Чоң-Дөбө |  |  |  |  |  |  |  |

- Жайыттын пайдалануунун календарлык планы

| № | Жайыт участокторунун аталышы | Жайыт пайдалануучулардын аты жөнү | Шарттуу мал башы | Сыймдуулугу | Мал жаюуу күнү |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Жай |  |  |  |  |  |
| 1 | Кичи-Макмал | Абдраимов Нурбек | 200 | 190 | 120 |
| 2 | Орказкан | Назаралиев Сүйүнбай | 180 | 180 | 120 |
| 3 | Ак таш | Алымкулов Мирлан | 450 |  |  |
| Күз |  |  |  |  |  |
| 1 | Каратологой | Жолборс уулу Адилет | 100 | 100 | 60 |
| Кыш |  |  |  |  |  |
| 1 | Каргалык | Сыдыков Турат | 100 | 100 | 60 |
| Жаз |  |  |  |  |  |
| 1 | Аккозу | Абдылда уулу Б | 400 | 100 | 60 |
| 2 | Майдантал | Маметов Кубан | 150 |  |  |
| 3 | Кок арт | Токтоналиев Мурат | 100 |  |  |

## БЮДЖЕТ.

- Жайыттарды мал жаюу жана башка максаттарда пайдалануунун жыйымдары

| Жайыттарга мал жайып пайдалангандык үчүн жыйым |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Малдын түрү | Саны | 1 башка, жайыт пайдалангандык үчүн жыйым | Жылга, төлөмдүн жалпы суммасы |
|  | ИММ | 7585 | 80 | 250 000 |
|  | ИИМ (жаш малы) | 4700 | 40 | 111,500 |
|  | Жылкы | 4333 | 80 | 140,000 |
|  | Тай | 742 | 40 | 110,000 |
|  | Кой-эчки | 26198 | 25 | 263,500 |
| Бардыгы |  | 43 558 |  | 875 500 |
| Жайыттарды башка максаттарда пайдалангандык үчүн жыйым |  |  |  |  |
|  | Түрү | Аянты, га | Жыйым, сом/га | Жылга, жалпы суммасы |
| 1 | Аңчылык | - |  | - |
| 2 | Чөп чабынды | 0 |  | 0 |
| 3 | Карьер | 0 |  | 0 |
| 4 | Жалпы кендер (кен казуу ж.б.) | 0 |  | 0 |
| 5 | Туризм | 0 |  | 0 |
| 6 | Атайын техника |  |  | 0 |
| 7 | Балык чарба |  |  | 0 |
| 8 | Дары чөп терүү | 0 |  | 0 |
| 9 | Антена (Нур-Телеком, Альфа-Телеком, Скаймобайл,Терра компания) | 0.20 |  | 125 000 |
|  | Баардыгы: | Жалпы сумма: |  | 125,000сом. |

Чыгаша бөлүгү.

| Көрсөткүчтөр |  | Финансы булак. Сом. |  |  |  |  | Баардык сумма.сом. |  | Анын ичинде квартал боюнча |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Башка долборлор | Демөөр чүлөр. |  | Жергилик түү Бюджет. |  |  |  | I |  | II |  | III |  | IV |  |
| Максаттуу чыгымдар |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Жолдорду реабилитациалоо узундугу 50км | Участоктун аттары. | 0 |  | 0 |  | 200,000 |  | 200,000 |  | 50,000 |  | 100,000 |  | 50,000 |  | 0 |
| Айыл чарба малдарын мобилдик жасалма жол менен уруктандырууну уюштуруу |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |
| Жайыттын абалына МиБ жүргүзүү |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |
| Чотке жайлоосуна барчу жолду оңдоо. 22 км. |  |  |  |  |  | 50,000 |  | 50,000 |  | 50,000 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |
| Орказканга себиилген чөптүн уругуна мониторинг жүргүзү |  |  |  |  |  | 5000 |  | 5000 |  | 2500 |  | 2500 |  |  |  | 0 |
| Баардыгы | 250,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Жайыт боюнча адисти жана инспекторду кармоо |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Эмгек акы (жайыт )адиси- 1*19296,5)*12ай * 19480= 62882,4*12ай 475,622,49сом. | 0 |  |  | 0 |  | 475,622,49 |  | 475,622,49 |  | - |  | - |  | - |  | - |
| Соц фонд. (82044*17,25%=165970,3 | 0 |  |  | 0 |  | 82044,88 |  | 82044,88 |  | 41493 |  | 41493 |  | 41493 |  | 41493 |
| Сапар чыгымдары | 0 |  |  | 0 |  | 50,000 |  | 50,000 |  | 15,000 |  | 20,000 |  | 20,000 |  | 15,000 |
| Атайын техникаларды кармоого | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |
| Канц товары | 0 |  |  | 0 |  | 10000 |  | 10000 |  | 2500 |  | 2500 |  | 2500 |  | 2500 |
| Башка чыгымдар | 0 |  |  | 0 |  | 41666,6 |  | 41666,6 |  | 41666,6 |  | 41666,6 |  | 41666,6 |  | 41666,6 |
| Баардык жыйымдардын жыйынтыгы | 0 |  |  | 1000000 |  | 1 000 000 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |

11.  Киреше бөлүгү

| № п/п | Көрсөткүчтөр | Суммасы, сом | Квартал боюнча пландык кирешелер |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | I | II | III | IV |
| 1. | Жайытты мал жаюу максатында пайдалануудан түшкөн кирешелер | 875 000 | 75,000 | 266 666,6 | 266 666,6 | 266 666,6 |
| 2. | Жайытты башка максаттарда пайдалануудан түшкөн кирешелер | 125,000 | 31250 | 31250 | 31250 | 31250 |
|  | Баары |  |  |  |  |  |
|  | Башкалар/долбоорлор | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Башка демөөрчүлөр (АО, элдик салым, ж.б.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Каржы резервдик фонду (КРФ) |  |  |  |  |  |
|  | Баары |  |  |  |  |  |
|  | Жалпы кирешелер | 1000,000 | 106 250 | 297916,6 | 297916,6 | 297916,6 |

# 12.ЖАЙЫТТАРДЫ ПАЙДАЛАНУУ РЕЖИМИ ЖАНА БУЗУУ ҮЧҮН ЖООПКЕРЧИЛИК

## 1.Ички  эрежелери

- Мал жаюу мөөнөттөрү

- Жайыт сезону 15-апрельден башталат (күнү жана айы) 9алыскы жайыт.

- Жайыт сезону 30-ноябрдан  аяктайт.

- Жайлоолорго көчүрүү 31-майдан дан 10-июнга  чейин .

- Жайлоолордон көчүп келүү 31-августан  дан  1-ноябрга  чейин.

- 15-апрельден 15-сентябрга чейин жакынкы жайыттар эс алууга калтырылат

- Жайыт сезонунда колго алып калуугу уруксат берилген малдын саны:ИММ–1 ат  1 кой, эчки –1

- Жайыт акы төлөөнүн мөөнөттөрү

Жайыт билети үчүн:

50% - 15-апрелден кечиктирилбестен;

50% - 1-ноябрдан кечиктирилбестен;

Жайытты башка максатка пайдаланган учурда:

Эс алууну жана туризмди уюштургандар үчүн -

50% - келишим түзүлөөрү менен;

50% - келишим түзүлгөндөн 3 ай аралыгында;

Жайыттарды башка максаттарга пайдалануу үчүн жыйым 100%  төлөнөт.

- Жайыт билетинде көрсөтүлгөн малдын саны мал санактын маалыматтарына дал келиши керек;

- Малчылар жайыт билетинде көрсөтүлгөн гана участокторго мал жаюга милдеттүү;

Баардык жайыт пайдалануучулар, жайытты пайдалануунун жогоруда көрсөтүлгөн режимдерин аткарууга милдеттүү.

Жогорудагы жайыт режимин бузгандар Кыргыз Республикасынын учурдагы мыйзамдарынын негизинде жоопко тартылышат.

## 2.Мал жаюу эрежелерин бузгандыгы үчүн жоопкерчилик

Малдары айдоо аянттарына кирген жаныбарлардын ээлерине төмөнкүдөй жаза чаралар колдонулат:

- Эгерде (күнү жана айы) айдоо аянттарына кирген малдарга-------эскертүү

- Эгерде мал жандыктар айдоо аянтына  кийин кирсе:  жогорудагы жайыт режимин бузганда Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык жоопко тартылат, ал эми анда болбой мал жандыктар айдоо аянттарына түшө берсе анда чыгымды төлөө менен жана иш аксакалдар сотуна өткөрүлөт, аксакалдар соту айып пулдун көлөмүн белгилешет

-Эгерде мыйзам бузуу экинчи жолу кайталанса, төлөмдүн суммасы эки эсеге көбөйөт. Алар  мыйзамга ылайык айып пулду төлөөдөн баш тарткандыгы үчүн жоопкерчилик тартышат.

- Айылдык кеңеш  жергиликтүү тургундардын малын баккан чабандарга төмөнкүдөй   төлөмдү белгилейт:

1 баш ИММга айына 500 сом, кой-эчкиге 1 башка айына  – _150сом.

- Ар бир жалданма чабан менен 3 тараптуу келишим түзүлөт (АӨ, жайыт пайдалануучу жана чабан).  Чабандар тарабынан малдын акысын өзүм билемдик менен көтөргөндүгү үчүн Кыргыз Республикасынын Укук бузуулар жөнүндө кодексине ылайык жоопкерчиликке тартылат.

Малды каттоого көрсөтпөсө жана башка жактан келген мал эсепке кирбесе эки эсе жайыт акы төлөйт. Ошондой эле жайыт билет албай келишим түзбөй, жайытты пайдалагандыгы үчүн укук бузуулардагы колдоонучу  штрафтан сырткары ар бир башка эки эсе жайыт акы төлөнөт.

“Таза кызмат” муниципалдык ишканасынын

жайыт бөлүмүнүн жайыт адиси;                                                                           К.М.Одошов

БЕКИТЕМИН                                                                                                                                                                                                                  Каргалык  айылдык  кеңешинин                                                                                                                                                                                                   төрагасы төрагасыТ.И.Токтоболотов                                                                                                                                                                                                                     Каргалык айылдык кеңешинин                                                                                                                                                                                                                         кезектеги XIXсессиясынын                                                                                                                                                                                                                         № 12 токтомуна  тиркеме                                                                                                                                                                                                                          25-февраль  2026-жыл

Каргалык айыл аймагынын жайыт пайдалануучулардын

ички тартип эрежелери

- Каргалык айыл аймагынын Жайыт комитети жайыттарды пайдалануу боюнча түзүлүп бекитилген планына ылайык жазда көчүрүү ортонку жайытка 15-апрелден 1-майга чейин.

- Жайлоого көчүрүү сырткы жайытка  20-майдан 01-июнга чейин.

- Күздөөгө көчүрүү 01-октябрь.

- Кыштоого көчүрүү (айылдарга) 15-ноябрь күнү белгиленсин.

- 20-апрелден баштап кечиктирилбестен корук уюштурулуп, айдоо аянттарына жакын жайгашкан малчылар жаздоого көчүрүлүп чыгарылсын.

- 20-апрелден баштап саан уйларга бада уюштурулуп, кезүү кайтаруу жайыт пайдалануучуларга эскертилсин.

- Айыл ичинде бирден мингич аттары, саап ичкен уйлары 2 (эки) баштан ашык калтырылбасын. Эгер бул тартип аткарылбаса Кыргыз Республикасынын “Укук бузуулар” Кодексине жана Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык чаралар көрүлөт.

- Айыл ичинде уюштурулган бадага кошпой, малын кароосуз ээн көчөгө кое берип жана өзгөчө жашылдандыруу-көрктөндүрүүгө, бак-дарактарга, огороддорго, гүл бакчаларга, эс алуучу парктарга, айдоо аянттарга, чөп чабындыларга,  жана башкаларга залал келтирсе Кыргыз Республикасынын “Укук бузуулар” Кодексине жана Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык чаралар көрүлөт;

- Жайыттарды эс алдырууга бөлүнгөн табигый жайыт жерлерине белгиленген мөөнөттөн мурда ар бир мал багуучу бадачы жана жайыт пайдалануучулар конуш кылып короо кармап отурууга тыюу салынат;

- Менчигинин түрүнө карабастан табигый жана маданий жайыттарда өсүп турган чөптөр аркылуу автомобиль, трактор, комбайн, жана башка транспорт каражаттары менен өтсө Кыргыз Республикасынын “Укук бузуулар” Кодексине жана Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык чаралар көрүлөт.

- Айдоо аянтына жана көп жылдык чөптүн аянтына кирип зыян келтирсе;

- 25-апрель 2026-жылга чейин корукка түшкөн малдын ээлерине алып чыгып кетүү жөнүндө  эскертүү берилет;

- эгерде эскертүү берилген мөөнөттүн ичинде мал ээси малын алып чыгып кетпесе, 25-апрель 2026-жылдан баштап корукка түшкөн малы үчүн мал ээсине Кыргыз Республикасынын “Укук бузуулар” Кодексине жана Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык чаралар көрүлөт;

- эгерде камакка түшкөн малын мал ээси өз убагында берлиген эскертүү кагазындагы көрсөтүлгөн мөөнөттө албай койгон убакта, камакка алынып багылган күндөрүнө жана багууга кеткен чыгымдарын төлөйт.

- Сырткы жайыттарга тиешелүү: жайыттарды жакшырту  максатында чөптүн уругу себилгендиктен Макмал, Курса-Сай, Апи-Колот, Манка-Жар, Ийри-Талаа, Баба-Сарай, Таластан,   участоктогу жайыттар  корука жана эс алдырууга алынсын

- Мөөнөтүнөн мурда (жайлоодон күздөөгө) көчүп келген малчыларга жана мал ээлерине бир сутка ичинде кайра көчүп кетүүсү жөнүндө эскертүү баракчасы кат жүзүндө эскертилип берилет.

- Бул иш экинчи жолу кайталанса Кыргыз Республикасынын “Укук бузуулар” Кодексине жана Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык чаралар көрүлөт.

- Ар бир мал багуучу бадачы жана жайыт пайдалануучулар менен 3 (үч) тараптуу (айыл өкмөтү, муниципалдык ишкана жана жайыт пайдалануучу) келишим түзүүгө жана жайыт билетин алууга, жайыт акы төлөөгө милдеттүү;

- Ар бир  бадачы малды баккан акысынан  жайыт акыны төлөгө милдеттүү;

- Бадачы  элдин малдарын  алып жайлоого кетип жатканда  малдын ээсинен Форма 1

( эмдөөдөн өттүү деген справка)  справкасын милдеттү түрдө талап кылсын .

- Бадачыга бербестен өз алдынча талаага айдап жибергендер дагы форма 1 справка алып келип Жайыт билет алганга милдеттүү;

- 2026-жылга жайыттарга мал жайып пайдалангандык үчүн  жайым ири мүйүздү мал үчүн 80сом ,Кой эчки 25сом, Жылкы 80сом, Жаш бодо мал 40 сом

- Жергиликтүү тургундардын малын баккан чабандарга төмөндөгүдөй төлөмдү белгилейт. 1 баш ийри мүңүздү малга айына 500 сом, кой эчкиге  1 башка  айына 150 сом.

Жайыт маселелери боюнча

Адиси                                                                                                  К.М.Одошов.